МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№0144300023417000001-0188772-01

04 августа 2017 г.

Администрация Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Артюховского сельсовета Василия  Трофимовича Ковалева, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество «Октябрьское дорожное эксплуатационное предприятие», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Анатолия Вячеславовича Шелепова, действующего на основании Устав, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, путем проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций   (Протокол подведения итогов электронного аукциона № 2 от 24 июля 2017 года, Закупка №0144300023417000001 размещена 29 июня 2017г.), заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОHТРАКТА

Предметом настоящего Контракта является:

Выполнение ремонтно-восстановительных работ на автодороге в д.Артюховка Октябрьского района Курской области в 2017 году:

(далее по тексту Контракта- Работы).

Идентификационный код закупки: 173461700124146170100100010004211244

1.2. Перечень объектов (автомобильных дорог), подлежащих ремонту, указан в Приложении №1 «Техническое задание» (далее по тексту - Техническое задание),  являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.4. В результате реализации Контракта Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам работ, предусмотренным настоящим Контрактом и «Техническим заданием».

1.5. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается – 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 949 215 рублей 69 копеек (три миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести пятнадцать рублей 69 копеек)  (с  НДС).

2.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется за счет средства бюджета Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района Курской области.)

2.3. Цена Контракта включает в себя: цену выполняемых работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, расходы на доставку, а также расходы на уплату налогов, сборов, расходы на страхование, на уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Контракта.

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.8. настоящего Контракта.

2.5. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Подрядчика, поданной в ходе размещения заказа.

2.6. Для расчетов по настоящему Контракту Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с п.6. настоящего Контракта.

2.7. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата осуществляется по факту выполнения работ в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, на основании счета и надлежащим образом оформленных финансовых документов, в том числе на основании  акта о приемке  выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, оформленных в установленном порядке. КБК 001040977200П1424244.

2.8. Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

2.8.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.8.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные муниципальным контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.8.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

Дополнительные условия изменения условий Контракта:

Иные условия изменения Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ:

- При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

- При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком.

2.9. В соответствии с п. 13 ст. 34, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица в контракт включается обязательное условие об уменьшение суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.

2.10. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета Курского района Курской области, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

2.11. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х (трехдневный срок) в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Обязанности Заказчика:

3.1. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с условиями  настоящего Контракта, утверждение и выдачу проектной документации (в случае ее наличия), иной необходимой для производства работ по ремонту документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствующим объемом, ходом и качеством выполняемых работ, сроками их выполнения и осуществляет их приемку.

3.2. Принять и оплатить работу в соответствии с Контрактом.

3.3. Заказчик обязан провести экспертизу результата выполненных работ.

Права Заказчика:

3.4. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, производить подбор рецептов для выпуска а/б смесей и осуществлять иной контроль при производстве работ по Контракту.

3.5. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный соответствующими нормами уровень качества, в том числе: о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Контракта; о разборке и последующем новом исполнении участков объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их ремонте некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж; иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.

3.6. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении  форс-мажорных (чрезвычайных) обстоятельств.

3.7. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.

3.8. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

3.9. Заказчик имеет право своими силами провести экспертизу результата выполненных работ. Экспертиза оформляется актом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Обязанности Подрядчика:

4.1. Подрядчик качественно выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) в полном соответствии со сметной документацией и требованиями действующих на время выполнения работ стандартов, норм, правил и других нормативно-технических документов.

4.2. Подрядчик до начала работ обязан предъявить Заказчику свидетельство о допуске (при необходимости) на выполнение работ, согласовать с Заказчиком в установленном порядке  проект производства работ, провести необходимые согласования с органами ГИБДД, собственниками коммуникаций (при необходимости), иными заинтересованными лицами для выполнения работ по Контракту.

4.3. Подрядчик обязан до начала работ осуществить проверку качества всех используемых при производстве ремонтных работ материалов, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за  ходом проведения работ. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов, в аттестованных (или имеющих лицензию или иной документ в соответствии с законодательством РФ) лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием и штатом сотрудников, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

4.4. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком самостоятельно.

4.5. Во время проведения работ выполнять на ремонтируемом участке дороги необходимые мероприятия по безопасности движения, по ограждению рабочих мест, по технике безопасности дорожных работ и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих дорогах в соответствии с проектом организации работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

4.6. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения ремонтных работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту ремонта с момента начала ремонтных работ до их завершения и подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

4.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций.

4.8. Подрядчик обязан предоставить  по затратам на временные здания и сооружения, (с учётом возвратных сумм), а также на непредвиденные работы и затраты сметные расчеты и акты выполненных работ, оформленные в установленном порядке. Подрядчик обязуется оплатить проверку сметной документации и расчетов  договорных цен (локальных сметных расчетов), являющихся приложением настоящего контракта и аукционной документации в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области».

4.9. В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, для включения в сметную стоимость компенсации по уплате НДС при приобретении материалов и прочих затратах, Подрядчиком предоставляется расчет за подписью руководителя и главного бухгалтера.

4.10. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ в установленные Заказчиком сроки.

4.11. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок продолжительностью 36  месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии и соблюдать его условия.

4.12. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

4.13. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика или иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи  нормативных актов или Контракта.

4.14. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

Права Подрядчика:

4.15. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работу при согласовании с Заказчиком. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4.16. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с производством работ по Контракту, указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-дневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 15.10.2017 года.

5.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки на протяжении действия Контракта, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.

5.3. Компенсируемыми являются следующие события:

- приостановка работ по Распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями.

6. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты, выполненные в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их завершения.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время.

6.3. Подрядчик не менее чем за 3 суток уведомляет Заказчика об освидетельствовании  скрытых объемов работ и приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления соответствующего акта. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие сметной документации и требованиям нормативных документов. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в журнале производства работ.

Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о готовности к освидетельствованию работ по окончании, которых должны оформляться акты освидетельствования (освидетельствовании скрытых объемов работ) или информирован с опозданием и Подрядчик приступил к выполнению следующего вида работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть объемов работ, согласно указанию  Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком, без письменного разрешения Заказчика не допускается.

6.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки скрытых работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков работ, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.5. По результатам приемки объемов работ оформляются и подписываются документы по приемке выполненных работ: акт ф. КС-2 и справка ф. КС-3 (акт ф. КС-2 оформляется  по смете, утвержденной Заказчиком, с учетом  коэффициента снижения цены по результатам торгов) либо выдается предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

В случае обнаружения дефектов, несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной приемки. Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.6. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.

6.10. При нарушении контрактных обязательств, повлекших за собой имущественную ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, Заказчик вправе произвести удержание суммы неустойки и возмещение ущерба, убытков путем снятия объема выполненных работ, согласно акта на сумму неустойки и ущерба, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. При этом Стороны подписывают акт выполненных объемов работ и справку стоимости выполненных объемов работ.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и сметной документации. Любое отклонение от нормативных документов при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

7.3. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Асфальтобетонные смеси, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать составу (рецепту). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

7.4. Любое сверхнормативное отклонение от требований сметной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей  инструкцией по проведению проверок качества.

7.5. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Подрядчиком материалов, является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.6. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 "Имущественная ответственность". При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей;

что составляет 78984 рубля 31 копеек (семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 31 копеек) (включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 - письмо ФАС от 01.2.2014 года № АД/48791/14).

8.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление от 25.11.2013 года № 1063), но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.2.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.2.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей,

что составляет 197460 рублей 78 копеек (сто девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят рублей 78 копеек) (включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 - письмо ФАС от 01.2.2014 года № АД/48791/14).

8.2.7. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 года № 1340  «О применении с01.01.2016 года ключевой ставки Банка России» предусмотрено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, в связи с чем, в данном разделе Контракта под ставкой рефинансирования понимается ключевая ставка.

8.2.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2.9. Убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также при несоблюдении сроков исполнения обязательства, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.2.10. В случае причинения Заказчику ущерба в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме независимо от уплаты неустоек (пени, штрафа).

8.2.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1.Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 1 190 718 рублей 30 копеек (Один миллион сто девяносто тысяч семьсот восемнадцать рублей 30 копеек) и предоставляется Подрядчиком до подписания настоящего Контракта.

9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным законодательством, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока, установленного Контрактом.

9.3.	В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, оформленной на бумажном носителе, оригинал данной безотзывной банковской гарантии, оформленный согласно установленным требованиям, предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания проекта настоящего Контракта Подрядчиком, с сопроводительным письмом в произвольной форме.

9.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1, статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

9.5.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств;

9.5.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

9.5.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

9.5.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

9.5.5. срок действия банковской гарантии;

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 9.5.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

9.5.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

9.6. В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.7. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.9. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком его обязательств перед Заказчиком (основного обязательства). Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Заказчику в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, независимо от компенсации любых убытков, которые Заказчик может понести вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, неустоек, штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.10. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства Заказчик возвращает Подрядчику в полном объеме при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту после подписания Сторонами Акта выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчика обязательств по Контракту, расторжения настоящего Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, не возвращаются, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

9.11. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, Заказчик Подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения Контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

9.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения Контракта, либо обратится в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Контракта при его возврате без согласия Подрядчика.

9.13. Если участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, предусмотренном в статье 37 Закона.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои  обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Изменение условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  а именно:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта (в соответствии с методикой утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1090), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским  законодательством РФ, в порядке, предусмотренном частями 9 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика  за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения  Контракта и во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами.

12.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

12.3. Подрядчик не имеет права уступить право требования по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

12.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

13.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

13.2. В случае если между сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой  экспертизы.

13.3. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

13.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

13.5. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Курской области.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени заказчика и действует по  «31» декабря 2017 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Место выполнения работ: Курская область, Октябрьский район, д.Артюховка (согласно техническому заданию).

14.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

14.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются  в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

14.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

14.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК Администрация Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области 307203 Курская область, Октябрьский район, д. Артюховка тел. /факс 8(47142)3-52-38, ИНН/ КПП 4617001241/461701001 ОКТМО 38628404, ОГРН 1024600617997 ОКПО 04178203 л/с 03443017590 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 р/сч 40204810200000000821 Глава Артюховского сельсовета __________________/В.Т.Ковалев М.П. | ПОДРЯДЧИК Акционерное общество «Октябрьское дорожное эксплуатационное предприятие» 307200 Курской области, Октябрьского района, п.Прямицыно, ул. Садовая 28 тел./факс 8(47142) 2-11-53, 2-14-42 ИНН 4617004370, КПП 461701001, ОКПО 74392932, ОГРН 1044603004346, ОКТМО 38628151 р/с 40702810800050000162 в «Курском» филиале ОАО БАНК ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 БИК 043807714, Корреспондентский счет 30101810700000000714, ИНН 7729405872 / КПП463202001(банка) Генеральный директор ___________________/А.В. Шелепов М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к  Муниципальному  контракту №__

от  04.08. 2017 г.

Техническое задание

Наименование объекта закупки: выполнение ремонтно-восстановительные работы по автодороги по д.Артюховка Октябрьского района Курской области в 2017 году:

Место выполнения работ: Курская область, Октябрьский район, д.Артюховка

Объем выполненных работ: согласно Приложению №1 Локальный сметный расчет к аукционной документации.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 15.10.2017 года.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

ТАБЛИЦА1

| № п/п | Наименование и номер локальной сметы | Наименование товара(ресурса), с указанием марки (модели), страны происхождения | Функциональные и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет на ремонтно-восстановительные работы на автодороге в д.Артюховка Октябрьского района Курской области | Песок природный мелкий ГОСТ 8736-2014; Коэфф.фильтрации по СП 34.13330-2012 Страна происхождения -Россия | Устройство подстилающих слоев из песка. -модуль крупности - 1,8; -полный остаток на сите №0,63 -18%; -содержание зерен крупностью свыше 10 мм - 0,3%; -содержание зерен крупностью свыше 5 мм- 6%; -содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - 14%; -содержание пылевидных и глинистых частиц - 3%; -содержание глины в комках - 0,1%; -коэффициент фильтрации песка -1,2 м/сут. |
|  |  | Щебень из природного камня ГОСТ 8267-93 Основная фракция фр.40-70; Страна происхождения- Россия расклинивающая фр. 10-20. Страна происхождения -Россия | Устройство щебеночного основания -полный остаток на контрольных ситах: d: 98%; 0,5 (d+D): 45%; D: 7 % 1,25D: 0,3% - марка щебня по дробимости - 1200; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы 21% по массе; - морозостойкость F 150; -содержание пылевидных и глинистых частиц -0,4%; -содержание глины в комках -0,12%; -содержание зерен слабых пород - 3%. -полный остаток на контрольных ситах: d: 94%; 0,5 (d+D): 48%; D: 6 % 1,25D: 0,4% - марка щебня по дробимости - 1200; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы -28% по массе; - морозостойкость - F 150; -содержание пылевидных и глинистых частиц -0,8%; -содержание глины в комках - 0,1%; -содержание зерен слабых пород - 2%. |
|  |  | Битумы нефтяные дорожные БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 Страна происхождения- Россия | Розлив вяжущего - глубина проникания иглы 0,1 мм: при 25оС 84, при 0оС -25; - температура размягчения по кольцу и шару -51оС,. - растяжимость : при 25оС - 57см, при 0оС - 3,5см; - температура хрупкости- -23оС; - температура вспышки - 280 оС,; - изменение температуры размягчения после прогрева - 4,0°С; - индекс пенетрации - 0,5; - сцепление с применяемыми минеральными материалами - 6баллов. |

2.Автодороги, подлежащие ремонту:

|  | Наименование объектов, подлежащих ремонту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ремонтно-восстановительных работ на автодороге в д.Артюховка Октябрьского района Курской области |

3. Качество всех выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать нормам и значениям на выполнение соответствующих видов работ, установленных национальными стандартами, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании», которыми следует руководствоваться при выполнении работ.

| ЗАКАЗЧИК Администрация Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области 307203 Курская область, Октябрьский район, д. Артюховка тел. /факс 8(47142)3-52-38, ИНН/ КПП 4617001241/461701001 ОКТМО 38628404, ОГРН 1024600617997 ОКПО 04178203 л/с 03443017590 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 р/сч 40204810200000000821 Глава Артюховского сельсовета __________________/В.Т.Ковалев М.П. | ПОДРЯДЧИК Акционерное общество «Октябрьское дорожное эксплуатационное предприятие» 307200 Курской области, Октябрьского района, п.Прямицыно, ул. Садовая 28 тел./факс 8(47142) 2-11-53, 2-14-42 ИНН 4617004370, КПП 461701001, ОКПО 74392932, ОГРН 1044603004346, ОКТМО 38628151 р/с 40702810800050000162 в «Курском» филиале ОАО БАНК ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 БИК 043807714, Корреспондентский счет 30101810700000000714, ИНН 7729405872 / КПП463202001(банка) Генеральный директор ___________________/А.В. Шелепов М.П. |
| --- | --- |